🚀 БИЗНЕС-ПЛАН СЕРВИСА “AUTO JOB SUBMISSION FOR SEAFARERS”

📌 1. Описание продукта

Вы создаёте сервис, который за 50 € предоставляет моряку услугу:

- Ознакомление с офертой → оплата 50 €

- Получение электронного чека

- Загрузка своего CV и cover letter preferences

- Выбор даты рассылки

- Автоматическая рассылка его резюме в 1083 крюинговых компании

- Дополнительно: ИИ генерирует персонализированные письма “презентации моряка”

- Моряк и работодатель ведут переписку сами → ваша зона ответственности завершена

📌 2. Целевая аудитория

🎯 Seafarers:

- Моряки, ищущие новые контракты

- От матросов до капитанов

- Возраст 20–55

- География: Украина, РФ, Индия, Филиппины, Европа

- Pain Points:

  - сложно найти крюинги

  - CV не открывают

  - нужно массово отправлять заявки

  - нет времени на рассылку

🎯 Крюинговые агентства

- 1083 компаний в вашей базе

- Для них вы — источник кандидатов (без комиссии)

📌 3. Технология

- Telegram-бот

- Платная подписка через Telegram Pay

- Автоматическая отправка чеков на e-mail

- AI-модуль (на HuggingFace, OpenAI, Groq, Granite — по вашему желанию)

- База 1083 email’ов работодателей

- Дата-планировщик (отправка сегодня / позже)

📌 4. Юридическая модель

- Вы — агрегатор пересылки резюме

- Не гарантия трудоустройства

- Полная оферта с отказом от ответственности

- Услуга: "Пересылка вашего резюме в международные крюинговые компании"

- Чеки → прозрачная документальная база

📌 5. SWOT-анализ

S — Strengths (Сильные стороны)

- 15 000 подписчиков в Telegram → готовый рынок

- Понятный и простой продукт

- Нужда моряков в контракте постоянная

- Автоматизация снижает ваши трудозатраты

- База из 1083 агентств → мощный инструмент

W — Weaknesses (Слабые стороны)

- Нет гарантий трудоустройства → некоторые могут жаловаться

- Нужна хорошая оферта

- Требуется инфраструктура для рассылки писем (smtp, домены, анти-спам)

O — Opportunities (Возможности)

- Добавить автоматическую генерацию CV

- Платная подписка “обновление каждые 30 дней”

- Увеличение аудитории до 100k

- Интеграция с AI “Job Finder”

- Продажа Premium вакансий

T — Threats (Угрозы)

- Telegram может заблокировать платёж

- Спам-фильтры крюингов

- Конкуренты могут копировать идею

- Пользователи могут требовать возвраты

📌 6. TAM / SAM / SOM

📌 TAM — Total Addressable Market

Всего в мире ~1.9 млн моряков (официальные данные IMO).
Каждый моряк минимум 1–2 раза в год ищет контракт.

TAM ≈ 1.9 млн моряков × 50 € = 95 млн € в год

📌 SAM — Serviceable Available Market

Ваш сегмент — те, кто активно ищет работу и пользуется Telegram
≈ 15% мировых моряков → 285 000 человек.

SAM = 285 000 × 50 € = 14.25 млн € в год

📌 SOM — Serviceable Obtainable Market

Ваш текущий актив — 15 000 человек в группе.
Конверсия в оплату в вашей нише обычно 2–7%.

Принимаем 5% реалистично:
15 000 × 5% = 750 продаж

SOM = 750 × 50 € = 37 500 €

Это минимум.
После рекламы можно выйти на доход >200 000 € / год.

📌 7. Финансовая модель

📌 Основная услуга — 50 € разово

Расчеты:

| Конверсия | Кол-во платежей | Доход |
| --- | --- | --- |
| 3% | 450 | 22 500 € |
| 5% | 750 | 37 500 € |
| 10% | 1500 | 75 000 € |

Максимально с текущей базы → 75 000 €

📌 Дополнительные доходы

- Premium CV Rewrite (AI) — 20 €

- Ежемесячная рассылка CV — 15 € / месяц

- Top Priority sending — 10 €

- Продажа вакансий/реклама крюингов: 300–600 €/месяц

- Комиссия за трудоустройство (опционально): 300–600 €

Ваша аудитория приносит минимум ~120 000 € в год даже без расширения.

📌 8. Архитектура сервиса (по вашей схеме)

1. Telegram → Платная подписка

2. Оферта → Оплата → Авточек на e-mail

3. Загрузка CV

4. AI → Генерация сопроводительного письма

5. Выбор даты отправки

6. Массовая рассылка по 1083 компаниям

7. Авто-письмо клиенту:

“Ваше резюме отправлено в работу”

📌 9. Пошаговый план к прибыли

Шаг 1 — Настройка юр.части (2 дня)

- Политика конфиденциальности

- Оферта с отказом ответственности

- Политика возвратов

Шаг 2 — Telegram Bot MVP (5–7 дней)

Функции:

- Авторизация

- Принятие оферты

- Оплата 50 €

- Загрузка CV

- Информация от моряка

- Выбор даты отправки

- Авто-чек

Шаг 3 — E-mail рассылка (5–10 дней)

- Настройка домена

- SMTP сервер

- Warm-up домена

- Подготовка 1083 писем

- AI генерация шаблонов писем

Шаг 4 — Логика AI (3–5 дней)

- Пишет письмо на основе анкеты

- Составляет cover letter

- Создаёт CV (опционально)

Шаг 5 — Запуск (1 день)

- Объявление в Telegram

- Пост с инструкцией

Шаг 6 — Продвижение (постоянно)

- Видеоролики с примерами

- Истории успеха

- Реклама в морских каналах

⏳ Срок запуска: 2–3 недели

📌 10. Ключевые риски и как их избежать

❗ Риск: жалобы моряков

✔ Решение: чёткая оферта (услуга — рассылка, а не трудоустройство)

❗ Риск: попадание в спам

✔ Решение: несколько доменов
✔ Правильный warm-up
✔ Индивидуальные письма

❗ Риск: возвраты платежей

✔ Решение: автоматический чек
✔ Документальность процесса

📌 11. Почему проект взлетит

- У вас уникальный актив — 15 000 моряков

- Спрос на вакансии высокий → круглый год

- Ваша база из 1083 крюингов — огромный плюс

- AI автоматизирует работу → минимум расходов

- Средняя комиссия в нише 300–600 € → вы предлагаете 50 €

- Конкурентов почти нет

📌 12. Готовый слоган проекта

“Мы отправим ваше резюме во все крюинговые компании — пока вы готовитесь к новому контракту.”